|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **FSOFT-new-vertical** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Vietnamese Study System for Japanese | プロジェクトコード | Veazy |
| 作成者 | Nguyen Hong Quan | プロジェクトリーダ | Nguyen Ngoc Minh |
| 日付 | 2016年5月20日 | 受領者 | スーパーバイザ |
| 報告期間 | 2016年5月09日   * 2016年5月20日 | Nguyen Van Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2016年5月09日 |  |
| 終了予定日 | 2016年8月25日 |  |
| チームサイズ | 6人 | Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Đức Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Duy,  Nguyễn Hoàng Linh, Đào Thanh Tùng |
| 工数合計（予定） | 450作業日 | １作業日＝８時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | 80作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| プロジェクトを準備します | チームメンバ | 2016年5月09日 | 完成しました |  |  |
| プロジェクト解明を定義します | チームメンバ | 2016年5月10日 | 完成しました |  |  |
| システム環境を設定します | チームメンバ | 2016年5月11日 | 完成しました |  |  |
| 開発技術勉強 | チームメンバ | 2016年5月16日 | 完成しました |  |  |
| プロジェクト導入 | ドキュメントチーム | 2016年5月17日 | 完成しました |  |  |
| プロジェクト計画書 | MinhNNさん | 2016年5月18日 | 完成しました |  |  |
| Q&A管理 | QuanNHさん | 2016年5月19日 | 完成しました |  |  |
| ユーザ要求仕様書 | ドキュメントチーム | 2016年5月20日 | 完成しました |  |  |
| 第1進捗報告 | QuanNHさん | 2016年5月13日 | 完成しました |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| プロトタイプデザイン | フロントエンドチーム | 2016年5月24日 | 2016年5月24日 |
| アーキテクチャ設計書 | 開発チーム | 2016年6月3日 | 2016年6月3日 |
| ソフトウェア要求仕様書 | ドキュメントチーム | 2016年6月22日 | 2016年6月22日 |
| 第2進捗報告 | QuanNHさん | 2016年6月3日 | 2016年6月3日 |
|  |  |  |  |

# 問題、提案

***作成者***

***Nguyễn Hồng Quân***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)