|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **FSOFT-new-vertical** | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Vietnamese Study System for Japanese | プロジェクトコード | Veazy |
| 作成者 | Dao Thanh Tung | プロジェクトリーダ | Nguyen Ngoc Minh |
| 日付 | 2016年5月20日 | 受領者 | スーパーバイザ |
| 報告期間 | 2016年5月09日   * 2016年5月20日 | Nguyen Van Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 2016年5月09日 |  |
| 終了予定日 | 2016年9月1日 |  |
| チームサイズ | 6人 | Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Đức Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trọng Duy,  Nguyễn Hoàng Linh, Đào Thanh Tùng |
| 工数合計（予定） | 450作業日 | １作業日＝6時間 |
| 工数合計（実際） |  |  |
| 現在までの消化工数 | 60作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

無い

# 品質活動

無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| User Requirement Specification | QuanNH,ThangPD | 2016年05月16日 | 完成 |  |  |
| Configuration Management Plan | QuanNH | 2016年05月17日 | 完成 |  |  |
| Project Introduction | DuyNT | 2016年05月17日 | 完成 |  |  |
| Risk Management | TungDT | 2016年05月17日 | 完成 |  |  |
| Project Plan | MinhNN | 2016年05月18日 | 完成 |  |  |

# 次期の予定タスク

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| Project Schedule | MinhNN | 2016年05月23日 |  |
| Project Planning Review Checklist | MinhNN | 2016年05月23日 |  |
| Software Requirement Specification | Team Member | 1016年06月01日 |  |
| Architecture Design | TungDT | 2016年06月01日 |  |

# 問題、提案

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)